盐城师范学院通榆校区图书馆及综合楼装修工程设计服务

招标文件

盐城师范学院

2020年 3 月23日

目录

第一章投标人须知	2

第二章设计需求	6

第三章评标办法	9

第四章投标文件格式	11

# 第一章投标人须知

一、招标条件

盐城师范学院通榆校区图书馆及综合楼装修工程设计服务项目已经相关部门批准实施，招标人为盐城师范学院，项目资金自筹、已落实。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，诚邀潜在投标人参与投标。

二、项目概况与招标范围

1、项目名称：盐城师范学院通榆校区图书馆及综合楼装修工程设计服务

2、项目建设地点：盐城市开放大道50号（盐城师范学院通榆校区）。

3、工程设计规模：总设计面积约4700平方（图书馆设计面积约1700平方、综合楼设计面积约3000平方），工程总造价约290万元。

4、质量标准:国家有关设计质量等级评定标准合格等级，并保证设计效果(包括效果图)通过招标人审核认可；施工图达到相关设计标准、满足施工要求。

5、设计周期：

（1）合同签定之日（即设计开始之日）起7日内按招标人要求完成全部效果图设计并提交成果文件，且无条件按招标人要求进行修改和调整，直至招标人满意为止。

（2）方案经招标人确定后10日内完成满足施工的全部施工图设计并提交全套施工图（含拆除、建筑装修部分、水、强、弱电、除湿、门禁、监控等）。

（3）做好设计后续跟踪服务（含技术交底、设计变更、现场跟踪服务、中间验收和竣工验收），跟踪服务时间节点满足项目施工进度要求，直至工程施工结束验收合格为止。

6、设计招标范围：图书馆及综合楼装修工程方案设计、效果图及施工图设计等（包含图书馆厅、书库、阅览室、办公室等装修全套设计及施工过程中的各专业设计协调、变更、竣工验收、配合编制竣工图并对最终竣工图确认等全过程服务）。详见设计需求。

7、标段划分：本次招标为一个标段。

三、最高限价：本项目设计费最高限价为人民币4.9万元。投标人的报价不得超过最高限价，否则按无效标书处理。

四、投标人资格要求

1、投标人资质类别和等级：具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质或建筑装饰工程专项设计丙级及以上资质的独立法人。

2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

3、信誉要求：投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

4、项目负责人资格要求：项目负责人必须是投标人本单位正式职工且非退休人员，具有建设工程类中级及以上技术职称（如职称证书不能体现专业的，以学历证书为准）。项目设计负责人须亲自参与设计的全过程并承担各阶段汇报工作。

5、投标人须保证项目设计负责人及委托代理人均为本单位的正式职工。同时，法定代表人或代理人应按本招标文件要求在指定时间、指定地点参加开标会，并提供身份证原件核对其身份，身份证原件经核对无误后即退回。未参加开标会议或未携带身份证原件的，其投标文件按无效标书处理。

6、本项目不接受联合体投标。

7、招标人坚决谢绝挂靠单位参与本项目的投标。如在招投标过程中发现以他人名义投标的，没收其全部投标保证金，如中标的将取消其中标资格并按相关法律法规予以处罚。

五、招标文件提供信息

招标文件在“盐城师范学院校园网”下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城师范学院校园网”发布的更正公告信息。

招标文件每套售价100元（人民币），售后不退。投标人投标时须按所投的项目交纳相应金额的投标工本费。

六、投标保证金

1、投标保证金的金额：人民币2000元。

2、投标保证金的形式：现金。

3、投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金随投标文件一起交给招标人(装入单独信封密封并注明投标人名称)。未提供投标保证金的，招标人拒绝接收投标文件。未中标的投标人的投标保证金评标结束后直接退还，中标人的投标保证金直接转为履约保证金，留存于招标人账户。

4、本项目履约保证金为中标价的10%，中标人的投标保证金全部转为履约保证金（如有不足部分则由中标人在签订合同前补齐），否则视为自动放弃中标资格。待项目竣工验收合格后予以退换，不计息。

七、付款方式

本项目设计费无预付款，工程施工完成验收合格，10日内一次性付清中标价。

八、踏勘现场

招标人不统一组织，投标人自行前往。因投标人未踏勘现场引起的一切后果由投标人自负。

九、评标办法

本项目采用资格后审、全数入围的方法确定合格的投标人。本项目评标办法采用综合评估法（具体详见招标文件第三章）。

十、废标

1．未按招标文件要求提供资质材料或经审查不合格的；

2．投标文件未响应招标文件实质性要求的；

3．投标报价高于招标控制价（最高限价）的；

4. 未参加开标会议或未携带身份证原件参加开标会的；

5. 未按要求交纳投标保证金的；

6. 设计方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的。

十一、投标文件编制

投标文件共分为一号（商务标）、二号（技术标）2个标书。标书正本1份，副本4份。投标文件格式详见招标文件第四章，未提供格式的格式自拟。

1、一号（商务标）应包括的内容：

1.1 法定代表人身份证明书；

1.2 授权委托书（如有授权）；

1.3 投标函；

1.4 资格审查资料；

1.5 其他资料。

2、二号（技术标）

2.1二号标书为设计方案，设计方案主要包括但不限于如下内容：

（1）设计说明书；

（2）门厅、阅览室、书库设计平面图及彩色效果图。

2.3设计方案采用无标志方式。设计方案封面及正文不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，不得含有反映投标人相关内容的信息。对违反规定要求者一律按废标处理。

设计方案标书大小、纸张、字体不限，投标人从便于展现设计方案内容的角度制作，但须符合上述无标志要求。

标书封袋格式见招标文件第四章，封面格式自制，但须符合上述无标志要求。

十二、递交投标文件的时间、地点

投标人请自带密封完整并加盖投标人单位公章的投标文件（含资质材料）于2020年4月3日下午2：30-3:00 之间送至我校后勤管理处项目管理科。并交纳购买标书工本费100.00元/份。投标保证金以现金方式缴纳（单独装袋密封与投标文件一起递交）。

十三、开标

凡参加投标的法定代表人或代理人须带身份证原件于2020年4月3日下午3：00 在我校新长校区后勤管理处三楼会议室参加开标会。

十四、本次招标公告在盐城师范学院校园网上发布。

招 标 人：盐城师范学院

联 系 人： 王老师

电话：0515-88233071 13605105278

# 第二章设计需求

一、总体布局需求

1.图书馆老馆现有功能布局基本保持不变（一楼东侧原阅览室调整为书库）。

2.综合楼一、二、三、四、六层全部调整给图书馆使用。五层为信息学院机房，七层为学生档案馆。综合楼从平面上由南向北划分为5个区域（详见附图），区域1（除一层外）建议不安排书库（原楼面结构图不合书库要求），各功能间初步安排如下表：

表1：综合楼各楼层计划功能布局

| 区域 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 六层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1 | 书库 | 阅览室 | 阅览室 | 阅览室 | 阅览室 |
| 区域2 | 办公 | 阅览室 | 阅览室 | 阅览室 | 阅览室 |
| 区域3 | 办公 | 办公 | 教授工作室 | 办公 | 办公 |
| 区域4 | 书库 | 会议室 | 阅览室 | 阅览室 | 阅览室 |
| 区域5 | 书库 | 书库 | 书库 | 书库 | / |

二、图书馆老馆设计需求

1.总体要求：设计方案应简洁大方，以硬装为辅（门厅、阅览室为设计重点部位，要重点关注室内灯光照明效果），后期软装为主，提升阅读空间舒适度，营造我校图书馆特有的文化氛围。由于该馆为80年代初建筑，设计方案不可改变原建筑结构且尽量减少对现有墙体的变动。在2层和3层分别设置借书处。

2.墙面：内墙面局部铲除重新粉刷，乳胶漆出新。外墙大面不变，局部修补出新。扩大3层及4层书库与阅览室之间的安全通道门，确保人员疏散要求。1层原阅览室隔断拆除，扩大书库面积。2层、3层借书处连通阅览室。

3.地面：一层西侧书库PVC地板，一层东侧书库和管理用房地砖，其他楼面强化地板；楼梯及转层台大理石。楼梯扶手油漆出新；楼梯转层平台栏杆加高新做（原栏杆高80公分不符合现有建筑规范）。

4.顶面：除阅览室适度装修设计外，其余顶面修补后乳胶漆出新；局部安装塑料扣板等或铲除后找平乳胶漆出新。

5.门窗：拆除原钢窗，新做断桥铝合金窗（纱窗、一层加装防盗窗），新做窗帘，所有门更换为成品套装木门。

6.强弱电：一楼中间新设强弱电间，强电从综合楼北侧箱变引入后分东西区供电，室内新敷强、弱电线路及桥架（网络及监控、大厅门禁系统）。优配照明方案，优选照明灯具，在达到照度指标的基础上提升照度舒适度。

7.空调、消防：结合楼层高度等因素，优先吸顶式空调、再壁挂空调、柜机空调。考虑书库（重点是一楼书库）除湿要求；配备应急照明、灭火器等。

8.其他：考虑到原楼梯狭窄和运书困难，重新设计书库内楼梯，确保安全、美观、实用，便于通行。整合三、四层阅览室和管理用房空间，扩容阅览室。保留并改造一楼卫生间和一间值班室。阅览区域考虑配置净水热水器、咖啡机的水电要求。

三、综合楼装修设计需求

1.总体要求：通过调整房间空间结构（区域2局部拆除墙体、教授工作室调整等），扩充书库、阅览室面积；以修缮出新为主，阅览室局部装修设计，重点关注室内照明效果，以简洁大方，有序舒适为总体要求。

2.地面：原水磨石地面打磨出新。

3.墙面及顶面：内墙涂料出新（含七楼档案馆）。

4.门窗：原钢窗（保留原防盗窗）和区域2东侧窗户拆除后新做断桥铝合金窗（含纱窗）；区域2西侧窗户玻璃新做贴膜隔热；新做遮阳窗帘；室内门更换为成品套装木门或油漆出新。

5.强弱电：优化供配电方案，从一楼配电房出线至各楼层配电箱；新敷部分强弱电线路及桥架（网络及监控）。区域2拆除墙体后强弱电需新敷设；在摸清其他区域线路状况的基础上，尽量使用原有强电线路，以控制造价。优化照明方案，优选照明灯具，在达到照度指标的基础上提升照度舒适度。

6.空调、消防：结合楼层高度等因素，优先吸顶式空调、再壁挂空调、柜机空调。考虑书库（重点是一楼书库）除湿要求；配备应急照明、灭火器，保留原消火栓等设施等。

7.其他：重点关注阅览区域设计，做到简洁大方；考虑在阅览区配置净水热水器、咖啡机的水电要求。

四、其他事项

1.综合考虑老馆和综合楼的空间功能布局，科学制定人员流动路径和管理措施（重点考虑书库、借书处、阅览室之间的关系及人流通道）。

2.调研借鉴兄弟高校图书馆老馆改造成功做法，为优化装修设计方案提供重要参考。

附：图书馆老馆及综合楼平面图

# 第三章评标办法

一、评标、定标办法

本项目招标评标办法采用“综合评估法”，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按投标人总得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。综合评分相等时，以设计方案得分高的优先；如设计方案得分也相等的，由评标委员会抽签确定中标候选人顺序。

二、评标标准和程序

（一）初步评审

1、资格审查

审查以投标人提供的下列资料为准：

1、投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

2、投标人设计资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

3、满足招标文件要求的项目设计负责人的职称证书、学历证书【如职称证书不能体现所学专业的需提供】复印件（加盖投标单位公章）。

未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。

2、符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。主要包括：投标文件的格式、签章和正副本数量是否符合招标文件的要求；服务周期、质量等招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求等方面。

符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

（二）详细评审

初步评审不合格或被认定为废标的投标人不能进入本阶段评审。

投标人总得分=投标报价得分+设计方案得分

1、投标报价（40分）

1.1有效投标报价

1.1.1投标报价符合招标文件、招标答疑的要求；

1.1.2投标报价不低于企业成本价；

1.1.3投标报价不高于最高限价。

1.2评标基准价

评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值。

说明：

（1）评标基准价的计算结果保留2位小数。

（2）评标基准价一经确定，评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

1.3投标报价得分计算

有效投标人的投标报价等于评标基准价的，得基本分38分；每超过评标基准价1％扣0.1分（不足1%按插入法计算），最多扣2分；每低于评标基准价1％的加0.1分（不足1%按插入法计算），最多加2分。

注：投标报价得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

2、设计方案评审（60分）

设计方案必须符合招标文件规定的无标志要求，对违反者作废标处理。评标委员会对投标人的设计方案从是否符合和体现招标文件设计需求、是否满足使用功能、美观性、合理性、全面性、平面、竖向科学性等多方面进行综合评审，评审区间为50-60分（以0.1分为一个计分单位）。该项得分取评标委员会所有成员打分的算术平均值（保留2位小数，第3位四舍五入）。未提供的不得分。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

3、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

4、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

5、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

# 第四章投标文件格式

标书封袋格式：

盐城师范学院通榆校区图书馆及综合楼装修工程设计服务项目

投标文件

（号标书）

投标人：		（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

一号标书封面格式：

本

盐城师范学院通榆校区图书馆及综合楼装修工程设计服务项目

投标文件

（一号标书）

投标人：		（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

格式1：

### 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：		年		月		日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系				（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

格式2：

### 授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加（招标人名称）的盐城师范学院通榆校区图书馆及综合楼装修工程设计服务的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：性别：身份证号码：

电话：传真：手机：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证复印件粘贴处：

格式3：

### 投标函

（招标人）：

1、根据已收到的项目的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标总报价，按招标文件规定的设计周期和质量要求，承担本项目招标范围内的全部设计服务项目，并承担法律法规规定的责任和义务。

2、本次投标，我方派出作为本项目的设计项目负责人负责本项目的设计任务。同时承诺如果中标，设计项目负责人及所有设计项目组成员保证及时服务到位，按招标人的要求提供设计现场跟踪服务，并按招标人要求处理施工中出现的技术问题，以确保工程建设进度和质量要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、你方的招标文件、中标通知书和我方的投标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4：

### 资格审查资料

1、投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

2、投标人设计资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

3、满足招标文件要求的项目设计负责人的职称证书、学历证书【如职称证书不能体现所学专业的需提供】复印件（加盖投标单位公章）。

注：签订合同时须提供原件核对。